Uzasadnienie

Rozbudowa istniejącej zabudowy Domu Samopomocy przy ul Daszyńskiego 5 w Gardnie Wielkiej wymaga kompleksowego projektowania i realizacji remontowych robót budowlanych         w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Dostosowanie budynku do obowiązujących norm technicznych, przede wszystkim               w zakresie dostępności obiektu przez osoby niepełnosprawne, a gwarantowane przez projektowanie i budowę dźwigu osobowego.

Komunikacja między kondygnacjami zapewni skuteczne i bezpieczne docieranie użytkowników domu do wszystkich pomieszczeń i korzystanie przez nich ze wszystkich realizowanych zajęć terapeutycznych.

Dodatkowo zagospodarowanie terenu działek nr 577 i nr 578/2 projektowane będzie            ze szczególnym utrzymaniem powierzchni biologicznie czynnej, tj. trawiastej wraz z nasadzeniami zielenią niską i średnią.

Plan zamierzenia inwestycyjnego obejmuje poszczególne czasookresy jego realizacji:

- Projektowanie (z założeniem alternatywy formy „Projektuj + Realizuj”, w tym uzyskanie pozwolenia na rozbudowę) – 2012 rok.

- Ogłoszenie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych – grudzień 2012 rok.

- Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego planowanego     w latach 2013 – 2014 (harmonogram rzeczowo – finansowy zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej stanowić będzie integralny załącznik umowy          z wykonawcą robót budowlanych).