Załącznik nr 10 do SWZ

UMOWA Nr ………./2022

zawarta w dniu ……... r. pomiędzy Gminą Smołdzino z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 3,
76-214 w Smołdzinie, reprezentowanym przez:
Wójta Gminy	- Arkadiusza Walach
przy kontrasygnacie Skarbnika	-	Mileny Żydyk
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a
………………………….., zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………...- właściciela.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z wyłączeniem wymiany systemu grzewczego”,
zwanego w dalszej części Postępowaniem, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z wyłączeniem wymiany systemu grzewczego” - lokalizacja: 76-214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 48, działka 575.

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na zakres prac stanowiący przedmiot zamówienia na zasadach określonych w § 12.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność zapozna się z miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca przyjmuje obowiązek określone w umowie oraz związane z wykonaniem robót będących przedmiotem Inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z umowy na realizację zamówienia w dobrej wierze oraz przy zachowaniu zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie świadczeń stanowiących przedmiotu umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki będzie wykonywał, lub którym powierza ich wykonanie.
6. Zawodowa staranność zobowiązuje Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym w zakresie, jakiego ten, mimo dołożenia starań, nie jest, albo nie był w stanie przewidzieć i uwzględnić w dokumentacji przetargowej, co dla Wykonawcy, z uwagi na deklarowaną fachowość i doświadczenie zawodowe, jest rzeczą oczywistą. Winien on, na wszelkie kwestie związane z możliwym zagrożeniem realizacji dowolnej części przedmiotu zamówienia, tak na etapie analizowania dokumentacji przed złożeniem oferty, jak również w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, niezwłocznie poinformować Zamawiającego, celem wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnego z założeniami, a co równie istotne, minimalizowania ewentualnych strat, bądź ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych – nieuzasadnionych kosztów przy realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jednak w sytuacji, gdy spełnione będą warunki określone w Rozdziale 3 – zmiana umowy – art. 455 ustawy Pzp, choćby z uwagi na okoliczność przywołaną w ust. 6 niniejszego paragrafu, a związaną z okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie tyle nie mógł przewidzieć, co ich zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne.

§ 2
Termin realizacji Umowy
1. Za ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się termin: 14 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie na zasadach określonych w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 3
Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy
Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest:
Ze strony Zamawiającego Panowie:
1. Adam Fleszer – e-mail: gospodarka_gruntami@smoldzino.com.pl
2. Roman Borowski – e-mail: roan@pro.onet.pl;
3. Pan ..…………………….... – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powołany przez Zamawiającego (dalej Inspektor).

Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….
Adresem Wykonawcy dla doręczenia wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu Umowy jest: ……………………………………………...………………. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail) poinformować Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja związana z wykonywaniem Umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego
1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże Wykonawcy bezpłatnie 2 egzemplarze Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej oraz dokumentację w wersji elektronicznej.
2. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w § 10 Umowy.
3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji projektowej.
5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, jednak tylko takich, które w sposób realny uniemożliwiają jej realizację. Wszelkie inne zmiany, zgodnie z przepisami prawa, winny być realizowane protokolarnie przy udziale stron uczestniczących w procesie budowy – projektanta, Inspektora oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy, o ile jest wymagany, a jeżeli zajdzie potrzeba, również Komisji Zamawiającego – (dalej Komisja).
6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.
7. Zamawiający jest także zobowiązany do:
1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2. protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy,
3. udostępnienie na terenie budowy mediów – wody i prądu – przy czym Wykonawca obciążony zostanie jedynie za zużyty prąd wg stanu licznika, którego wartość początkową Zamawiający i Wykonawca potwierdzą w protokole przekazania Terenu budowy,
4. przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i książki obmiarów w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
5. nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
6. wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,
7. terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
8. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
1. robót ulegających zakryciu,
2. robót zanikających,
3. częściowych,
4. końcowego całości robót,
5. gwarancyjnych,
6. ostatecznego.
1. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor przy udziale Komisji.
2. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 7 dni roboczych.
3. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w terminach wynikających z Umowy.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające z braku lub niewłaściwego dozoru miejsca wykonywania robót budowlanych.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz za jego zgodność z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami i przepisami prawa.
2. Zamawiający wymaga, aby osoby, które z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy wykonywać będą prace związane z przedmiotem zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy.
3. Zamawiający oczekuje, by osoby wymienione w ust.2 wykonywały czynności związane z przedmiotem zamówienia, a w szczególności: roboty betoniarskie, tynkarskie, dekarskie, montażowe, roboty związane z instalacjami elektrycznymi, fotowoltaicznymi, sanitarnymi oraz wykończeniowe.
4. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić oświadczenie, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, że osoby, o których mowa w §5 ust.2 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Na takich samych zasadach Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń podwykonawców.
5. W sytuacji realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni przez rozpoczęciem wykonywania robót przez podwykonawcę:
  1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
  2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, o zatrudnieniu pracownika na umowę o	pracę,
  3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
  4. innych dokumentów, zawierających informację niezbędne do weryfikacji zatrudnienia.
1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2. Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów Prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę i Podwykonawcę, łącznie z przepisami prawa odnoszących się do ich zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, spraw socjalnych. Wykonawca będzie wymagał od swoich pracowników, aby przestrzegali wszystkich mających zastosowanie praw, włącznie z tymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.
3. Miejsce prowadzonych robót będzie oznaczone i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonywania robót budowlanych.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac budowlanych z chwilą jego przejęcia.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu przepisów o technicznym zabezpieczeniu przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim na terenie prac budowlanych, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
7. Wszystkie materiały i urządzenia związane z realizacją przedmiotu Umowy dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
8. Materiały dostarczone przez Wykonawcę winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Stosowne deklaracje, atesty, karty techniczne, certyfikaty, aprobaty, instrukcje będą przekazane Zamawiającemu z dniem odbioru przedmiotu zamówienia i odnotowane w protokole odbioru.
9. Wykonawca winien używać materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem i wyłącznie dla potrzeb przedmiotu Umowy. Wykonawca nie może używać dla potrzeb niniejszej Umowy jakichkolwiek materiałów wadliwych.
10. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania szkód przez niego wyrządzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w czasie wykonywania robót wszelkich przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za działalność swych przedstawicieli, pracowników i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisów oraz jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu pełnej bezszkodowości oraz zwolnienia z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia takiego wypadku.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów BHP oraz ppoż., a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.
13. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własnego mienia oraz mienia Zamawiającego.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy – i do pełnej wartości szkody.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich usterek na własny koszt.
16. W przypadku stwierdzenia, że prace, będące przedmiotem zamówienia, wykonane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może zażądać ich ponownego – prawidłowego - wykonania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości lub odmówić zapłaty, albo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.
17. O tym, że prace będące przedmiotem zamówienia, nie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który zobowiązany będzie w ciągu 7 dni do zajęcia stanowiska, w przeciwnym razie okoliczność ta będzie uznana za potwierdzoną.
18. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy należy w szczególności:
  1. kompleksowe wykonanie robót budowlanych,
  2. zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy,
  3. wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
  4. zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcie wad oraz zabezpieczenie placu budowy,
  5. ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót w zakresie zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy, zabezpieczenia mienia oraz metod organizacyjno-technicznych stosowanych na placu budowy,
  6. w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub mienia Zamawiającego w toku realizacji robót – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
  7. usuwanie, składowanie lub utylizowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,
  8. zawarcie Umowy z podmiotem, który usunie odpady zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020, poz. nr 797),
  9. stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną oraz wykonywanego przedmiotu zamówienia,
  10. zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników, w tym Podwykonawców, we wszystkich branżach, jakie występują w specyfikacjach zamówienia, co jest niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,
  11. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Zamawiającego,
  12. informowanie Zamawiającego o konieczności wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich stwierdzenia,
  13. inne niezbędne czynności wymagane przepisami prawa, a związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
19. Wykonawca zobowiązuje się stosować się do poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego.
20. Polecenia te winny być odnotowane w dzienniku budowy.

§ 6
 Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca winien posiadać, bądź w przypadku braku, zobowiązuje się, zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, nie później jednak, niż na dzień przed przekazaniem terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:
1. od ryzyk budowlanych, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 400 tyś zł;
2. od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 400 tyś zł;
3. ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.
1. Umowa ubezpieczenia, o której mowa, musi być zawarte na kwotę nie mniejszą niż 400 tyś zł i ma zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń,
2. Koszt umowy, lub umów, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia , a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 7
Potencjał Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji wszelkich prac będących przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

§ 8
Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Pr.Bud.
2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu Inspektora o zamiarze zmiany kierownika i uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora.
3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

§ 9
Wymaganie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
1. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w następujących formach:
1. w pieniądzu,
2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299).
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka ww. wymienionych form zabezpieczenia.
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w następujący sposób:
1. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót,
2. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu udzielonej Zamawiającemu gwarancji bądź rękojmi za wady, w zależności od tego, które z nich będzie trwała dłużej.

§ 10
Odbiór robót
Zakres i sposób odbiorów elementów robót odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami oraz Prawem budowlanym.
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi sprawdzenie każdego zakresu roboty budowlanej zanikającej, lub tej, która ulega zakryciu.
2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez skuteczne zawiadomienie Inspektora oraz przedstawiciela Zamawiającego w sposób umożliwiający potwierdzenie tego faktu – ze zgłoszenia zostanie sporządzony Protokół stanowiący podstawę odbioru prac [wpisem do Dziennika budowy] i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora.
3. Odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Ustalenia z odbioru prac – ich odbiór, bądź odmowę odbioru z przyczyn związanych z wadliwością odbieranego zakresu prac – potwierdzone zostaną Protokołem z odbioru, a stosowny zapis zostanie potwierdzony wpisem do Dziennika budowy.
4. Jeżeli Inspektor uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni.
5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
6. Zamawiający dopuszcza dwu lub trzyczęściowy odbiór robót, przy czym, muszą one wynikać z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac przygotowanego przez Wykonawcę, złożonego wraz z ofertą, jak również z deklarowanego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Dokumenty te będą podstawą przygotowania płatności przez Bank w ramach Programu Polski Ład.
Przyjmuje się, że w przypadku:
  - dwuczęściowego odbioru [czas realizacji do 12 miesięcy], wypłata pierwszej transzy nastąpi w wysokości nie większej niż 10% wartości Umowy [około 450 tyś zł brutto – jest to wkład własny Gminy], a drugiej transzy, w pozostałej części wartości Umowy, po zakończeniu inwestycji – tę część inwestycji Wykonawca realizuje wyłącznie z własnych środków - transza będzie wypłacona dopiero po zakończeniu przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od odbioru końcowego;
  - trzyczęściowego odbioru [realizacja inwestycji trwać będzie powyżej 12 miesięcy], wysokość transzy pierwszej [około 450 tyś zł brutto – jest to wkład własny Gminy] i drugiej nie mogą być większe, odpowiednio od 10 i 40 % wartości Umowy, a trzecia transza nie może być większy niż 50 % wartości Umowy - ostatnia transza będzie wypłacona po zakończeniu przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od odbioru końcowego.

Ustala się, w oparciu o harmonogram, następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór częściowy:
1. odbiór częściowy dokonywany jest w celu częściowego rozliczenia wykonanych robót budowlanych,
2. Wykonawca zgłasza Inspektorowi oraz przedstawicielowi Zamawiającego, gotowość do odbioru części robót – tę okoliczność Wykonawca potwierdza protokołem [wprowadza odpowiedni wpis do Dziennika budowy,], do którego dołącza dokumenty rozliczeniowe dotyczące zakończonej części robót,
3. dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora oraz Komisję, wykazu wykonanych robót, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
4. Zakres robót jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez Inspektora na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, jak również dokumenty potwierdzające realizację robót,
5. protokół odbioru, w którym Strony – uczestnicy procesu budowlanego - potwierdzają prawidłowe – bez wad - wykonanie prac, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonaną część zadania.

2) odbiór końcowy:
1. odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, które odnotowuje się w Dzienniku budowy – zgłoszenia dokonuje Kierownik budowy, a fakt zakończenia robót będących przedmiotem Umowy potwierdza również Inspektor ,
2. przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego oraz przedstawiciela Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach,
3. w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, o ile są wymagane, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
4. odbiór końcowy jest przeprowadzany jest komisyjnie, ze strony Zamawiającego przy udziale Komisji oraz Inspektora, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, jak również dokumenty potwierdzające realizację robót, ze strony Wykonawcy przy udziale upoważnionych przez niego przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja odbierająca [każda ze Stron] może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych,
5. o terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy,
6. przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy,
7. jeżeli w toku prowadzonych czynności, zostanie stwierdzone, że roboty będące przedmiotem obioru nie są należycie wykonane, bądź niezakończone np. z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, zakreślając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego,
8. komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron,
9. w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia usterek bądź wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie lub w sposób ustalony w protokole, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wszelkich nieprawidłowości podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
10. za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

Przeglądy gwarancyjne [gwarancji, lub rękojmi, w zależności, co będzie trwało dłużej] przeprowadzane są:
1. na 60 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi,
2. na 60 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.
1. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości - usterek lub wad -, w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie prawidłowości i trwałości robót związanych samym wykonaniem przedmiotu zamówienia, jak również z usunięciem ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji nieprawidłowości.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie nieprawidłowości ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniając możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Przeglądy gwarancyjne będą przeprowadzane w ciągu 60 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), bądź w każdorazowo terminach dotyczących oceny robót związanych z usunięciem nieprawidłowości ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.
5. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale komisji ze strony Zamawiającego, w tym Inspektora i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
6. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem sporządzanym po usunięciu wszystkich nieprawidłowości ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.

3) odbiór ostateczny:
1. odbiór ostateczny służy potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, w tym prawidłowości i trwałości wykonania robót związanych z samym wykonaniem przedmiotu zamówienia, jak również w celu potwierdzenia usunięcia ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji nieprawidłowości.
2. z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru ostatecznego.
3. jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że wystąpiły, bądź nie zostały usunięte wszystkie zgłoszone wcześniej nieprawidłowości, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór, a Wykonawcy zostanie zakreślony termin do usunięcia stwierdzonych usterek, bądź wad. Wykonawca, w związku z powyższym, zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wszelkie stwierdzone nieprawidłowości.

§ 11
Rękojmia
            1. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …...… m-cy według przepisów art. 559 – 576 4 kodeksu cywilnego.
            2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
            3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, nieprawidłowości odnoszących się do przedmiotu Umowy – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, maksymalnie 14 dni od chwili zgłoszenia. Za zgodą Zamawiającego termin określony w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony do 30 dni.
            4. W przypadku jeśli Wykonawca będzie w zwłoce w załatwieniu zgłoszonej reklamacji, zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i niepodjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieżnej oceny przyczyn nieprawidłowości Strony przyjmą orzeczenie biegłego powołanego przez Zamawiającego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku niezapłacenia, Zamawiający pokryje koszty napraw wynikłych w okresie rękojmi z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
            5. Zgłoszenie nieprawidłowości winno zostać potwierdzone pisemnie.
            6. Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
            7. W zakresie nieuregulowanym do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12
Gwarancja
1. Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot Umowy.
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, który określa dokumentacja techniczna. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, chyba że użytkowanie było wykonywane w sposób zgodny z instrukcjami dotyczącymi użytkowania przedmiotu Umowy, w przypadku ich braku w sposób wynikający z doświadczenia życiowego. Domniemywania się, że wada powstała z przyczyny tkwiącej w wykonanym przedmiocie Umowy, a ciężar udowodnienia faktu, że wada wystąpiła z przyczyn obciążających Zamawiającego lub osobę trzecią spoczywa na Wykonawcy.
3. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577, art. 577 1 oraz art. 577 2 kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca udzielenia gwarancji przez okres ……. …… m-cy.
5. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ostatecznego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek lub wad.
6. Okres gwarancji określony w ust. 4 ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia i usunięcia wady , tzn. o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia usunięcia wady.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.
8. Zgłoszenie wady winno nastąpić w terminie 30 dni od jej wystąpienia. Dopuszcza się zgłoszenie wady po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jeżeli upływ tego terminu nie wpływa ujemnie na skutki wynikłe z tej wady.
9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie Umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Za zgodą Zamawiającego termin określony w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony do 30 dni.
10. W przypadku nieusunięcia wady w terminie Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci –na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania.
11. Niezależenie od uprawnień z tytułu usunięcia wady Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości, w tym z uwzględnieniem utraconych korzyści.
12. W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 § 13
Cena przedmiotu Umowy, wynagrodzenie i warunki płatności
Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot Umowy wynosi łącznie:
netto: ……….. zł + ……….% podatek VAT
brutto: …………...... zł (słownie brutto: ……………………………………………...)
1. Zamawiający, z uwagi na zakres prac oraz szczególny ich charakter, ze względu na miejsce ich realizacji – Zespół Szkolno-Przedszkolny – przewiduje realizację przedmiotu Umowy w okresie do 14 miesięcy z zastrzeżeniami określonymi w § 10 ust. 7.
2. W przypadku czasu realizacji Umowy dłuższym niż 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia określoną w ust.1 niniejszego paragrafu jednak wyłącznie w zakresie przewidzianym prawem, a mianowicie określa się klauzule waloryzacyjne dotyczące zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo stawki godzinowej ujętych w ofercie;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jednak sama zmiana wysokości wynagrodzenia będzie możliwa tylko wtedy, gdy rzeczywiście powyższe okoliczności będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co ten powinien wykazać, że faktycznie ewentualne zmiany miały wpływ ponoszone przez niego koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w szczególności koszty wynikające ze: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót, a także z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej będących podstawą do zawarcia niniejszej Umowy. Wynagrodzenie zawiera, także koszty będące konsekwencją wszelkich napraw związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, które powstały przed dokonaniem odbioru końcowego wg zasad określonych w punkcie następnym.
2. Do czasu odbioru końcowego całości robót Wykonawca na zasadzie ryzyka ponosi wyłączną odpowiedzialność za oddanie przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacją techniczną i z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk losowych, w tym siły wyższej, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac przywracających stan poprzedni (tzn. odtworzenia robót wykonanych) na własny koszt, bez żądania z tego tytułu dodatkowego (ponownego wynagrodzenia).
3. Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonywania zakresu prac będących przedmiotem zamówienia.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę po dokonaniu czynności, oraz otrzymaniu dofinansowania w ramach Programu Polski Ład, o których mowa w § 10 z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.
5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy, za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy, wynagrodzenia plus należny podatek VAT na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
6. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcom, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktur lub rachunków, potwierdzających wykonanie prac zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przy czym termin na dostarczenie faktur nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia odbioru robót.
8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, albo dostawy lub usługi.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Termin zgłaszania uwag – 7 dni licząc od dnia doręczenia tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Gmina Smołdzino, ul. T. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino,
   NIP: 839-20-45-762.
2. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 35 dni licząc od dnia odbioru przedmiotu Umowy.
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

§ 14
Zwłoka i kary umowne
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1. w wysokości 500,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 – każda uzasadniona – szczególna - okoliczność zwłoki, winna być zgłoszona na piśmie Zamawiającemu, który dokona oceny owej zasadności, co może skutkować ograniczeniem wysokości kary, bądź całkowitego od niej odstąpienia;
2. w wysokości 500,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
3. w wysokości 2500,00 złotych za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
4. w wysokości 2500,00 złotych za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany;
5. w wysokości 2500,00 złotych za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
6. w wysokości 2 500,00 złotych w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
7. w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
8. nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu umowy, umów lub polisy ubezpieczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 – w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu umów lub polisy,
9. w przypadku niewykonania obowiązku określonego w §5 ust.2 Umowy lub nieprzedłożenia oświadczeń, o których mowa w §5 ust. 4, 5 Umowy, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek.
1. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.
2. Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego żądania zapłaty takiej kary umownej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.
4. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.
5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Z zastrzeżeniem ust. 4 łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % ceny ofertowej netto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,
2. za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty, nieuzasadniony okolicznościami, za które Zamawiający nie odpowiada, dzień zawłoki.
3. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, nie może przekroczyć 20 % ceny ofertowej netto.

§ 15
Odstąpienie od Umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, po uprzednim wezwaniu, realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej zapisami.
3. Konieczność wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 10 Umowy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt. 7 niniejszej Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności wskazanych w tych punktach.
5. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i naliczeniu kary umownej winno być dostarczone Wykonawcy osobiście, listem poleconym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednak przy tej formie dokument musi być podpisany elektronicznie np. certyfikatem kwalifikowanym bądź podpisem osobistym
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, a jedynie prawo do wypłaty wynagrodzenia i to jedynie należnego w związku z już wykonanym zakresem Umowy, z wyłączeniem odszkodowania.

§ 16
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lud dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.
3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu Umowy i/lub jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, gdy:
1. nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
2. nie zawiera szczegółowej informacji w zakresie przedmiotu Umowy oraz zakresu zleconych robót budowlanych,
3. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
4. uzależnia uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
5. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;
6. gdy termin realizacji robót budowlanych jest dłuższy niż przewidywany Umową z Zamawiającym;
7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty budowlane uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy;
8. gdy cena za realizację robót budowlanych przekracza ceny określone w Umowie Wykonawcy z Zamawiającym;
9. projekt umowy jest niekompletny, w szczególności gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim załączników.
1. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
3. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, lub po upływie terminu zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie później niż przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub zmianą.
4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o których mowa w ust. 2.
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz z wyłączeniem umów na zakup i dostawę materiałów budowlanych.
7. Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi zapisy ust. 2 dotyczące zastrzeżeń stosuje się odpowiednio.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

§ 17
Rozwiązywanie sporów
      1. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie ze szczególnym uwzględnieniem mediacji z udziałem wybranego mediatora, bądź Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, których strony Umowy nie tyle nie mógł przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, co ich zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne.
2. Każda okoliczność np. działanie siły wyższej, albo konieczność wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a mających wpływ na termin jego wykonania, zawsze będą rozpatrywane ze szczególnym uwzględnieniem ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający, po należytym udokumentowaniu wystąpienia ww. okoliczności przez Wykonawcę, rozważy zasadność zmiany terminu realizacji zamówienia o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy, w tym o czas niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac, jednak termin ten nie może przekroczyć 12 m-cy od daty wskazanej w § 2 ust.1 z uwagi na ograniczenia wynikające w tym zakresie z Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych [§ 9 ust.13 Regulaminu - Promesa].
4. Zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią Umowy.
5. Czynności następcze określone w art. 77 § 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub nieskuteczności.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
7. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy.
8. Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej Umowy są:
[Z-1]	Oferta Wykonawcy
[Z-2]	Przedmiar robót
[Z-3]	STWIORB

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

…………………………………….	……………………………