## SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

## Zamawiający zaprasza

#### do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań:

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu 
„Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz 
z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie.

Zamawiający:  				Gmina  Smołdzino reprezentowana przez Wójta Gminy Smołdzino

Adres siedziby organu Zamawiającego:           Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

REGON: 000551763

NIP:         839-20-45-762

Tel.:         +48 59 811 72 15

Fax.:        +48 59 811 74 60

Strona internetowa:         http://bip.smoldzino.com.pl/

Godziny urzędowania:     od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Zatwierdzam:

Smołdzino, dnia 31 maja 2011 r.

/-/   Wójt Gminy Smołdzino

Lidia Orłowska-Getler

Rozdział 1   Nazwa oraz adres Zamawiającego:

1.1 Zamawiający:                              Gmina Smołdzino

Adres zamawiającego:                 76-214 Smołdzino

Tel.:   +48 59 811 72 15

Fax.:  +48 59 811 7460

e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

http://bip.smoldzino.com.pl/

Rozdział 2.  Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy                        z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Rozdział   3.  Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie.

A. Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół podstawowych i gimnazjum 
         w  Smołdzinie.

1) Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum zlokalizowana jest przy ul. Bohaterów Warszawy 48 na działce nr 575.

2) W związku ze specyfiką obiektu konieczne jest wykanie całości zamierzenia inwestycyjnego pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w tym zakresie.

3) Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych oraz instalacyjnych:

Etap I:

- Konstrukcja dachu, pokrycie dachu

- Posadzki sali gimnastycznej

- Wykonanie okładzin ścian i stropów

- Montaż stolarki okiennej

- Montaż stolarki drzwiowej

- Roboty malarskie

- Instalacja elektryczna

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- Montaż instalacji wodno -kanalizacyjnej -montaż przewodów i podejść z pvc

- Montaż instalacji wodociągowej - montaż przewodów i podejść

Etap II:

- Wykonanie posadzki w części zaplecza socjalnego

- Wykonanie ścianek działowych (częściowa rozbiórka ścianek i zamurowania)-zaplecze socjalne

- Schody zewnętrzne

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych

- Dostawa i montaż elementów wyposażenia hali gimnastycznej

- Montaż urządzeń sanitarnych

- Montaż zaworów czerpalnych, baterii, hydrantów

- Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

4) Usługa nadzoru inwestorskiego przy dokończeniu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino obejmowała będzie realizację następujących obowiązków:

1. Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji technicznej niezbędnej  do realizacji zadania.

2. Niezbędna pomoc dla Zamawiającego na etapie przygotowania inwestycji.

3.	Zgłoszenie we właściwym urzędzie rozpoczęcia robót budowlanych oraz podjęcie 			działań w  imieniu Zamawiającego  i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

4.	4. Przekazanie placu budowy.

        - 5.	Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, kalkulacji szczegółowych i faktur przedłożonych 		przez wykonawcę robót .

6.  Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 	z    umową, projektami budowlanymi, inną dokumentacją stanowiącą załączniki do umowy na roboty budowlane i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

7. 	Zapoznanie się z całą dokumentację związaną z realizacją robót, w tym dotyczącą 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego łącznie ze złożoną ofertą, a także 	przedstawienie wniosków i zastrzeżeń związanych z realizacją umowy o roboty budowlane 	oraz z zamówieniem dotyczącym nadzoru inwestorskiego;

8.	Całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych 	zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie.

9.	Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w 	realizacji robót przez wykonawcę;

10. 	Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy;

11.	Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w 	szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i 	niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z umową;

12.	Całościowego prowadzenia procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego wykonywanych 	robót budowlanych;

13. 	Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 	uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych, odbiorze 	końcowym i ostatecznym;

14.	Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających okrycia robót lub elementów zakrytych, oraz  przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;

15.	Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, umową lub pozwoleniem na budowę;

16. 	Wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 	dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania 	niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych 	i prawnych;

17. 	Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 	nim 	rozwiązań;

18.	Udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji 	zamówienia;

19. 	Udział w naradach roboczych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych przez 			Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy;

20. 	Składanie inwestorowi pisemnych miesięcznych raportów z działalności obejmującej 	prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową 	będącą nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez inspektora nadzoru;

21. 	Prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót 	budowlanych, tj.: przyjmowanie częściowych faktur rozliczeniowych od Wykonawcy robót, 	sprawdzenia ich poprawności rzeczowej i weryfikacji ich zgodności z aktualnym postępem 	prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego, 	przekazywanie na bieżąco wszystkich dokumentów księgowych oraz zestawczych do 	odpowiednich służb Zamawiającego lub wyznaczonych przez osób;

22. 	Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących prawa budowlanego, 	prawa o odpadach oraz ochrony środowiska naturalnego;

23. 	Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;

24. 	Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem, w tym 	umową lub projektem bądź przepisami BHP;

25. 	Żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych realizujących zamówienie ze 	strony Wykonawcy;

26. 	Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 	przez wykonawcę na placu budowy;

27. 	Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz 	poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu 	koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

28. 	Stwierdzenie i poświadczanie terminu zakończenia robót;

29. 	Bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją 	inwestycji;

30. 	Minimum trzy razy w tygodniu wizytowanie i nadzorowanie budowy oraz stawianie się w 	siedzibie Zamawiającego, a także składanie informacji o stanie zaawansowania robót oraz 	ewentualnych problemach związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji;

31. 	Udział w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek (wymagany okres gwarancji Wykonawcy za wady wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru nadzorowanych robót);

32. 	Inne zadania wynikające z przepisów prawa, w tym prawa budowlanego;

33. 	Wskazanie osoby do koordynowania, która będzie odpowiedzialna za realizację 	powyższych czynności.

34. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego  	przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 	156, poz. 1118 z późn. zm.).

B. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie.

1) Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych oraz instalacyjnych:

a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m):

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

-   nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania   	określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie    z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

-  Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna: polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach					– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        					– 2 sztuki

b) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

- 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa:

I   sposób* - podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

technologia układania nawierzchni:

I sposób*: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

- wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy		  		– 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm			– 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 						– 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach 				– 2 sztuki

- wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)					– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 								– 1 sztuka

c) Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

d) Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

e) Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

f) Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

g) Budowa budynku sanitarno-szatniowego

2) Usługa nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie obejmowała będzie realizację następujących obowiązków:

1. Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji technicznej niezbędnej  do realizacji zadania.

2. Niezbędna pomoc dla Zamawiającego na etapie przygotowania inwestycji.

3.	Zgłoszenie we właściwym urzędzie rozpoczęcia robót budowlanych oraz podjęcie działań 		w  imieniu Zamawiającego  i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

4.	4. Przekazanie placu budowy.

        - 5.	Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, kalkulacji szczegółowych i faktur przedłożonych 		przez wykonawcę robót .

6.  Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 	z    umową, projektami budowlanymi, inną dokumentacją stanowiącą załączniki do umowy na roboty budowlane i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

7. 	Zapoznanie się z całą dokumentację związaną z realizacją robót, w tym dotyczącą 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego łącznie ze złożoną ofertą, a także 	przedstawienie wniosków i zastrzeżeń związanych z realizacją umowy o roboty budowlane 	oraz z zamówieniem dotyczącym nadzoru inwestorskiego;

8.	Całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych 	zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie.

9.	Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w 	realizacji robót przez wykonawcę;

10. 	Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy;

11.	Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w 	szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i 	niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z umową;

12.	Całościowego prowadzenia procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego wykonywanych 	robót budowlanych;

13. 	Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 	uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych, odbiorze 	końcowym i ostatecznym;

14.	Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających okrycia robót lub elementów zakrytych, oraz  przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;

15.	Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, umową lub pozwoleniem na budowę;

16. 	Wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 	dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania 	niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych 	i prawnych;

17. 	Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 	nim 	rozwiązań;

18.	Udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji 	zamówienia;

19. 	Udział w naradach roboczych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych przez 			Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy;

20. 	Składanie inwestorowi pisemnych miesięcznych raportów z działalności obejmującej 	prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową 	będącą nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez inspektora nadzoru;

21. 	Prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót 	budowlanych, tj.: przyjmowanie częściowych faktur rozliczeniowych od Wykonawcy robót, 	sprawdzenia ich poprawności rzeczowej i weryfikacji ich zgodności z aktualnym postępem 	prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego, 	przekazywanie na bieżąco wszystkich dokumentów księgowych oraz zestawczych do 	odpowiednich służb Zamawiającego lub wyznaczonych przez osób;

22. 	Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących prawa budowlanego, 	prawa o odpadach oraz ochrony środowiska naturalnego;

23. 	Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;

24. 	Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem, w tym 	umową lub projektem bądź przepisami BHP;

25. 	Żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych realizujących zamówienie ze 	strony Wykonawcy;

26. 	Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 	przez wykonawcę na placu budowy;

27. 	Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz 	poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu 	koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

28. 	Stwierdzenie i poświadczanie terminu zakończenia robót;

29. 	Bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją 	inwestycji;

30. 	Minimum trzy razy w tygodniu wizytowanie i nadzorowanie budowy oraz stawianie się w 	siedzibie Zamawiającego, a także składanie informacji o stanie zaawansowania robót oraz 	ewentualnych problemach związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji;

31. 	Udział w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek  (wymagany okres gwarancji Wykonawcy za wady wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru nadzorowanych robót);

32. 	Inne zadania wynikające z przepisów prawa, w tym prawa budowlanego;

33. 	Wskazanie osoby do koordynowania, która będzie odpowiedzialna za realizację 	powyższych czynności.

34. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego  	przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 	156, poz. 1118 z późn. zm.).

3.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 	oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co 	najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 	warunków ich wprowadzenia:

3.2.1. Zmiana terminu świadczenia usług:

a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 		      atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usługi w terminie,

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie wykonywania usługi.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 3.2.1. a) - b) termin realizacji usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

# Rozdział  4. Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

# Rozdział 5. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

## Rozdział 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Termin wykonania zamówienia: w czasie trwania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smołdzinie”, a także w okresie robót wykonywanych w ramach gwarancji.

Termin realizacji I etapu inwestycji: od dnia podpisania umowy do dnia 20 listopada 2011 r.

Termin zakończenia II etapu inwestycji: 20 listopada 2012 r.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

b) Termin realizacji zamówienia: w czasie trwania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.  Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2011 r.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

# Rozdział 7.  Informacja o podwykonawcach:

7.1.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której   wykonanie powierzy podwykonawcom.

7.2.    Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

# Rozdział 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 	należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są 	do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców 	wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. 	Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie  oryginału bądź kopi poświadczonej 	notarialnie z którego z treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania.

  - Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 10.2. powinny zostać złożone odrębnie 	przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

  - W przypadku wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, Zamawiający może 	wezwać Wykonawców  przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej 	wzajemną współpracę.

# Rozdział 9. Opis warunków udziału w  postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny      spełniania tych warunków.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniające warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, iż wobec niego nie ogłoszono likwidacji lub upadłości;

    - posiada wiedzę i doświadczenie –  warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i  doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi dot. nadzorowania budowy dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową oraz jedną usługę dot. nadzorowania budowy obiektu użyteczności publicznej.

Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

    - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; - przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową oraz co najmniej jedna robotą budowlaną polegającą na budowie budynku uzyteczności publicznej, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

9.1.4.  sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  - Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków udziału o których mowa w pkt 9.1. SIWZ, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w pkt. 9.2. SIWZ, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 10 SIWZ.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówieniu.

# Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

  - W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

    - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ;

    - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i  doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi dot. nadzorowania budowy dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową oraz jedną usługę dot. nadzorowania budowy obiektu użyteczności publicznej, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

    - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; - przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu, co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową oraz co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ;

10.1.5.  oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, tj. zgodne ze wzorem    	   		stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);

    - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie  w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ);

  - Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

  - Wymagane dokumenty, których mowa w pkt. 10.1.-10.3. należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią) w języku polskim.

  - Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą upoważnioną.

  - W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres dzielonego umocowania.

  - Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie  z formułą  „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie.

10.8. Dodatkowo do oferty należy załączyć:

10.8.1. Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą upoważnioną.

W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres dzielonego umocowania.

10.9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

10.10 Wymagane dokumenty, których mowa w pkt. 10.1.-10.3. należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią) w języku polskim.

  - Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie  z formułą  „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie.

# Rozdział 11.     Wymagania dotyczące wadium:

11.1.  W niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

# Rozdział 12.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Rozdział 13.  Termin związania ofertą:

13.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.1. SIWZ lub faxem na numer +48 59 811 74 60.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przesłaniem w formie pisemnej (drogą pocztową).

# Rozdział 15. Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ:

15.1.	Wyjaśnianie treści SIWZ

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zasadach zawartych w art. 38 ust. 1 ustawy PZP. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania i jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz na stronie internetowej.

15.2.	Zmiany w treści SIWZ

15.2.1.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP.

15.2.2.	Modyfikacje są wiążące dla Wykonawców.

15.2.3.	Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach, lub konieczność taka wynika z przepisów prawa.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

15.3.  Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym informacja o terminie zebrania zamieszczona zostanie także na stronie internetowej; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz udostępnia się na stronie internetowej.

# Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert:

16.1.    Zasady ogólne

16.1.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę bez względu na jego rolę              w ofercie.

16.1.2.	Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

16.1.3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.

16.1.4.	Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

16.1.5.	Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać                        z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę.

16.1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 Ustawy.

16.2. Forma oferty.

16.2.1.  Oferta musi być sporządzona:

-   w języku polskim, z zastrzeżeniem poniżej (brak tłumaczenia spowoduje wykluczenie lub odrzucenie oferty)

-    w formie pisemnej,

-  dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.

16.2.2. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

16.2.3. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych  i nienaruszonych 	kopertach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinna być zaadresowana na adres 	Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści:

„Oferta na kompleksową usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół podstawowych i gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie”.

Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą                         i adresem Wykonawcy.

16.2.4.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

16.2.5.    Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane.

Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści 
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

16.2.6.	Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

16.2.7.	Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

16.2.8.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

  - Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty.

# Rozdział. 17  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Agnieszka Walotek – Janka, telefon: 59 811 72 15, pokój nr 5.

  - Z wyżej wymienionymi osobami można porozumiewać się telefonicznie lub osobiście 
  w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 od poniedziałki do piątku.

# Rozdział. 18  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Smołdzinie   przy ulicy Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino w Sekretariacie do dnia 10 czerwca 2011 r. 
do godz. 09:00.

Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym w ustępie 18.1.

  - Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Smołdzinie (Sala Konferencyjna) w dniu 
10 czerwca o godz. 09:30.

  - Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np.przesyłką pocztową lub kurierską).

# Rozdział.  19. Tryb otwarcia ofert

19.1.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

19.2.   W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

19.3.	Koperty (paczki)oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

19.4.   W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- ilość ofert;

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                 i warunków płatności zawartych w Załącznikach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

# Rozdział 20.  Opis sposobu obliczania ceny.

20.1.  Oferowane ceny jednostkowe  powinny obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe oraz podatek VAT (przedmiot zamówienia objęty jest stawką VAT w wysokości 23 % ) itd.

20.2. Cena musi być podana w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

20.3. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia w ofercie cen jednostkowych brutto                    w każdej pozycji dot. usług.

20.4. Ceny jednostkowe brutto wskazane w ofercie Wykonawcy stanowić będą  podstawę do rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

20.5.  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.

# Rozdział 21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

  - Kryteria i ich znaczenie:

CENA - 100 % CENY OFERTY BRUTTO

  - Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim      wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie robót objętych zamówieniem za najniższą cenę.

  - Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania:

W(C) = (C min./Ci) x100x100%

gdzie:

W - ilość punktów przyznanych za cenę brutto

C min. - najniższa cena brutto (z VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci – cena brutto (z VAT) ofertowa badanej oferty

# Rozdział 22.  Tryb oceny ofert

22.1.   Sposób oceny ofert.

22.1.1   Zamawiający przyzna maksymalna ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą ryczałtową cenę za realizacje całego zamówienia.

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

22.1.2.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zadąć od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

22.1.3.  Stosownie do treści Art. 26 ust. 3 Ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

22.1.4.   Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

22.1.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę                         w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z Art. 90 Ustawy.

# Rozdział 23. Wykluczenie i odrzucenie oferty.

23.1.    Wykluczenie Wykonawcy.

23.1.1.    Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w stosownie do treści Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

23.1.2.   Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

23.2. 	Odrzucenie oferty.

23.2.1.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w Art. 89 ust. 1 Ustawy.

23.2.2.   Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# Rozdział 24. Wybór oferty.

24.1.  Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

24.2. 	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

24.3.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

24.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

24.3.2.  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

24.3.3.  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

24.3.4.  terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 24.3.1. SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

# Rozdział 25. Umowa

25.1.    Zgodnie z Art. 139 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

25.1.1.	zostanie zawarta na piśmie;

25.1.2.	mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

25.1.3.	jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach                  o dostępie do informacji publicznej;

25.1.4.	zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

25.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

25.3.	Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy niniejszej SIWZ.

# Rozdział 26. Unieważnienie postępowania

26.1.	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia                         w sytuacjach określonych w Art. 93 Ustawy.

26.2.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

  - Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 	przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 	uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia    	przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 	Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 	czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, 	odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

    - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

    - wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

    - odrzucenia oferty Odwołującego.

  - Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:

    - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (faxem), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

    - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

    - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    - Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w  Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

Rozdział 28. Dodatkowe informacje:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego i dodatkowego.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje stanowienia     dynamicznego systemu zakupów.

28.6.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

28.7.  Wszelkie rozliczenia pomiędzyZamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.

Załącznikami do niniejszej siwz są:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1),

2. Oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2),

3. Oświadczenie nr 2 (załącznik nr 3),

4. Wykaz wykonanych usług  (załącznik nr 4),

5. Wykaz osób (załącznik nr 5),

6. Projekt umowy (załącznik nr 6),

7 .Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 7).

- Projekty budowlane-Orlik (załacznik nr 8);

- Projekty budowlane-sala gimnastyczna (załącznik nr 9).

Sporządziła: Agnieszka Walotek-Janka

Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

……………………………………..

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

I.  Nazwa i adres Zamawiającego:                      Gmina Smołdzino

76-214 Smołdzino, ul. Kościuszki 3

Tel.: +48 59 811 72 15

Fax.: +48 59 811 7460

http://bip.smoldzino.com.pl/e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

II.  Nazwa i adres Wykonawcy:

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z :

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Projektem umowy, niżej podpisani, reprezentujący :

………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………….

NIP            ………. ………………….………………….………..

Regon        …………………………………………….…….……

Nr telefonu/ fax.         ………………………………….….…..…

III. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie.

IV.  Tryb postępowania :

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na   podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „ Prawo zamówień publicznych”.

V.    W  nawiązaniu  do ogłoszenia o  zamówieniu  oraz  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 	zamówienia (SIWZ) oferuje wykonanie całego przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie 	i na zasadach określonych w SIWZ, za n/w  cenę w kwocie:

V.1. Cena za cały przedmiot zamówienia (łącznie z podatkiem VAT): ............................................... zł

słownie: ..............................................................................................................................................zł

w tym: kwota netto  (bez podatku VAT): ............................................................................................ zł

podatek VAT (…... %): ........................................................  zł

Wskazana powyżej cena brutto obejmuje uslugę nadzoru inwestorskiego nad  następującymi zadaniami:

1)Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie:

Cena za cały przedmiot zamówienia (łącznie z podatkiem VAT): ...................................................... zł

słownie: ..............................................................................................................................................zł

w tym: kwota netto  (bez podatku VAT): ............................................................................................ zł

podatek VAT (…... %): ........................................................  zł

2)Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie:

Cena za cały przedmiot zamówienia (łącznie z podatkiem VAT): ...................................................... zł

słownie: ..............................................................................................................................................zł

w tym: kwota netto  (bez podatku VAT): ............................................................................................ zł

podatek VAT (…... %): ........................................................  zł

1. Oświadczam(y), że

- przedmiot zamówienia zrealizuję  sam / część2 zamówienia powierzę następującym  podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

- Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

- SIWZ przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

- Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Spełniamy wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz spełniamy pozostałe warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

- Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się  do podpisania umowy na warunkach określonych  w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy, w miejscu  i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Upoważniamy Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do przeprowadzania wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów  i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia formalnych i technicznych aspektów naszej oferty.

- Oświadczam, iż zastrzegam  / nie zastrzegam w odniesieniu do informacji zawartych  
w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane.

Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

...............................................................................................................................................................................................

................................................................

/ pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Wykaz załączników :

- .....................................................................................

- ......................................................................................

- .......................................................................................

Załącznik  nr 2 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

.........................................						            .................................dnia

/ pieczątka Wykonawcy/   									/Miejscowość/

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

w trybie art. 22  ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Nr. tel. .......................................................       Nr. fax. ............................................................

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że spełniamy warunki, dotyczące :

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  - posiadania wiedzy i doświadczenia

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................................

/ pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik  nr 3 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

.........................................						........................dnia ……............

/ pieczątka Wykonawcy /   							        /Miejscowość/

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia

w trybie art. 24  ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie,

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

................................................................

/ pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik  nr 4 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

.........................................						...........................dnia .........     pieczątka Wykonawcy /						                             /Miejscowość/

Wykaz usług

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i  doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi dot. nadzorowania budowy dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową oraz jedną usługę dot. nadzorowania budowy obiektu użyteczności publicznej.

| L.p | Miejsce i rodzaj wykonania usługi | Nazwa i adres odbiorcy, dla którego wykonano usługę | Opis przedmiotu zamówienia | Data wykonanej usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W załączeniu: dokument potwierdzający,  że roboty  te zostały wykonane należycie.

.................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

.........................................						...........................dnia .........    / pieczątka Wykonawcy /						                             /Miejscowość/

Wykaz osób

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:

- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach (warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami). Przynajmniej 1 osoba spośród przedstawionych osób musi posiadać doświadczenie w kierowaniu, co najmniej dwoma robotami budowlanymi, polegającymi na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową oraz co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

| L. P. | Imię i Nazwisko | Zakres wykonywanych czynności/stanowisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie w zakresie wymaganym SIWZ | Podstawa dysponowania wskazana osobą |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

1. Oświadczam, że wskazane wyżej osoby będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz  posiadają uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

UWAGA!

- W kolumnie ostatniej jako podstawę dysponowania należy wpisać np. umowa o prace, umowa zlecenia, umowa z podmiotem trzecim o oddaniu do dyspozycji itp.

- Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, wówczas zobowiązany

jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wskazanych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2.Części zamówienia, którego wykonanie zamierza się powierzyć Podwykonawcom.

Rodzaj i zakres powierzonej części zamówienia  …………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................

........................................................

Podpis i pieczątka/ upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik nr 6 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

Projekt

Umowa nr ….../......./2011

Zawarta w dniu …. …... 2011 r. pomiędzy Gminą Smołdzino, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 
w imieniu którego działają:

1)  Wójt Gminy Smołdzino			       - Lidia Orłowska-Getler

2) Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy         - Katarzyny Pohl-Sławek

a

…....................................................................................................................

z siedzibą w …...............................................................................................

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” w imieniu którego działają:

1....................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr …............................... w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest  kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół podstawowych i gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie.

2. W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie całości zamierzenia inwestycyjnego pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w tym zakresie.

3. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych oraz instalacyjnych:

1) Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół podstawowych i gimnazjum w 	Smołdzinie:

Etap I:

- Konstrukcja dachu, pokrycie dachu

- Posadzki sali gimnastycznej

- Wykonanie okładzin ścian i stropów

- Montaż stolarki okiennej

- Montaż stolarki drzwiowej

- Roboty malarskie

- Instalacja elektryczna

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- Montaż instalacji wodno -kanalizacyjnej -montaż przewodów i podejść z pvc

- Montaż instalacji wodociągowej - montaż przewodów i podejść

Etap II:

- Wykonanie posadzki w części zaplecza socjalnego

- Wykonanie ścianek działowych (częściowa rozbiórka ścianek i zamurowania)-zaplecze  	         socjalne

- Schody zewnętrzne

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych

- Dostawa i montaż elementów wyposażenia sali gimnastycznej

- Montaż urządzeń sanitarnych

- Montaż zaworów czerpalnych, baterii, hydrantów

- Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

2) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” 	(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w 	Smołdzinie:

a) Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole   gry      26,0m x 56,0m):

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

-  nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania     określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

-  wybrano Wariant I* - wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw  zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs 	   Ltd.)

-  Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna: polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- wyposażenie:

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach				– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        					– 2 sztuki

b) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

- 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)

- podbudowa:

- Wybrany I   sposób* - podbudowa przepuszczalna

- Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej 		(załącznik nr 3 do SIWZ).

- Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

-	technologia układania nawierzchni:

- Wybrany I sposób*: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla 	wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy 	przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu 	ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, 	asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z 	granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 	7 mm.

- wyposażenie do piłki koszykowej:

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy		  		    – 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm			    – 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 						    – 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach 				    – 2 sztuki

- wyposażenie do piłki siatkowej:

- słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówki)– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 								    – 1 sztuka

c) Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

d) Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

e) Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

f) Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

g) Budowa budynku sanitarno-szatniowego

4. Kompleksowa usługa nadzoru inwestorskiego przy budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz przy budowie kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie obejmowała będzie realizację następujących obowiązków:

1)  Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji technicznej niezbędnej  do realizacji zadania.

2)  Niezbędna pomoc dla Zamawiającego na etapie przygotowania inwestycji.

3) Zgłoszenie we właściwym urzędzie rozpoczęcia robót budowlanych oraz podjęcie działań w imieniu Zamawiającego  i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

4) Przekazanie placu budowy.

5)  Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, kalkulacji szczegółowych i faktur przedłożonych  przez wykonawcę robót .

6)  Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  z   umową, projektami budowlanymi, inną dokumentacją stanowiącą 	załączniki do umowy na roboty budowlane i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

7) Zapoznanie się z całą dokumentację związaną z realizacją robót, w tym dotyczącą  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego łącznie ze złożoną ofertą, a także przedstawienie wniosków i zastrzeżeń związanych z realizacją umowy o roboty budowlane oraz z zamówieniem dotyczącym nadzoru inwestorskiego;

8) Całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie.

9) Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw 	     w realizacji robót przez wykonawcę;

10) Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy;

11) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z umową;

12)	Całościowego prowadzenia procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego wykonywanych robót budowlanych;

13)Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i ostatecznym;

14) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robótm budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;

15)  Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać 	zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, umową lub pozwoleniem na budowę;

16) Wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;

17)  Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i  zawartych w nim rozwiązań;

18) Udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia;

19) Udział w naradach roboczych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy;

20) Składanie inwestorowi pisemnych miesięcznych raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową będącą nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych  przez inspektora nadzoru;

21) Prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych, tj.: przyjmowanie częściowych faktur rozliczeniowych od Wykonawcy robót, sprawdzenia ich poprawności rzeczowej i weryfikacji ich zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego, przekazywanie na bieżąco wszystkich dokumentów księgowych oraz zestawczych do odpowiednich służb Zamawiającego lub wyznaczonych przez osób;

22) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących prawa budowlanego, prawa o odpadach oraz ochrony środowiska naturalnego;

23)  Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;

24) Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem, w  tym umową lub projektem bądź przepisami BHP;

25) Żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych realizujących zamówienie ze strony Wykonawcy;

26) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy;

27) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

28) Stwierdzenie i poświadczanie terminu zakończenia robót;

29) Bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji;

30) Minimum trzy razy w tygodniu wizytowanie i nadzorowanie każdej z osobna budowy oraz stawianie się w siedzibie Zamawiającego, a także składanie informacji o stanie zaawansowania robót oraz ewentualnych problemach związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji;

31) Udział w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia ryczałtowego – bez dodatkowej zapłaty (wymagany okres gwarancji Wykonawcy za wady wynosi 60miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru nadzorowanych robót);

32) Inne zadania wynikające z przepisów prawa, w tym prawa budowlanego;

33) Wskazanie osoby do koordynowania, która będzie odpowiedzialna za realizację powyższych czynności.

5.     Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego 	 	przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 	Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

6.   Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem nadzoru    robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń 	stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub, którym powierza ich wykonanie.

§ 2

Termin realizacji

1.  Wymagany termin realizacji nadzoru inwestorskiego: w czasie trwania robót 	budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa sali  gimnastycznej przy 	Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino” oraz „Budowa kompleksu 	boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie wraz z robotami gwarancyjnymi.

2.  Planowany termin realizacji inwestycji – od dnia podpisania umowy do:

1) „Budowa sali  gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. 	Smołdzino”:

Termin zakończenia I etapu inwestycji: 20 listopad 2011 r.

Termin zakończenia II etapu inwestycji: 20 listopad 2012 r.

2) „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” 	(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w 	Smołdzinie:

Termin zakończenia inwestycji: 15 wrzesień 2011 r.

3.    Wykonawca, zobowiązany jest nadto do udziału w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanych inwestycji oraz pełnienia nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek – wymagany okres gwarancji Wykonawcy wynosi 60 miesiący od dnia podpisania końcowych protokołów odbioru nadzorowanych robót – bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu ponad wynagrodzenie ryczałtowe, którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§ 3

Wykonawcy i Podwykonawcy

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę Podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy wraz z przypisaniem im konkretnych rodzajów usług (zwaną dalej „listą Podwykonawców”). Lista Podwykonawców stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich zmianach w liście Podwykonawców w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może zlecić wykonania części usług innym Podwykonawcom nie wymienionym na liście Podwykonawców.

3. W przypadku podzlecenia części usług, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wybranym Podwykonawcy. Zamawiający może sprzeciwić się i nie zezwolić na wybór określonego Podwykonawcy w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji od Wykonawcy w tym przedmiocie.

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawić Zamawiającemu każdą umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania usług określonych w umowie.

§ 4

Podstawowe obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań określonych w § 1 ust. 4 umowy.

2. Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania usług przewidzianych niniejszą umową zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki i uprawnienia stosownie do właściwych procedur obowiązujących dla inwestycji finansowanych z udziałem funduszy zewnętrznych.

4. Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich odnośnych przepisów prawa stosujących się do wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę, włącznie z przepisami praw odnoszących się do ich zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, spraw socjalnych i emigracji. Wykonawca będzie wymagał od swoich pracowników lub osób zatrudnionych na podstawie innego tytułu, aby przestrzegali wszystkich mających zastosowanie praw, włącznie z tymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

5. Czynności odbiorowe robót dokonywane będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego tak, aby nie hamować postępu robót.

6. Wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu będzie dostarczana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca będzie działać zgodnie z polskim prawem w zakresie czasu pracy oraz innych w tym zakresie przepisami.

8. Wykonawca załatwia we własnym zakresie i na swój koszt przewóz, niezbędne zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie dla swoich pracowników.

9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w czasie realizacji usług wszelkich przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za działalność swych przedstawicieli, pracowników i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisów oraz jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu pełnej bezszkodowości oraz zwolnienia z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia takiego wypadku.

§ 5

Podstawowe obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną nadzorowanych inwestycji, niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków.

3. Zamawiający zobowiązuje się, na prośbę Wykonawcy do uczestniczenia w naradach dotyczących nadzorowanej inwestycji.

§ 6

Nadzór

1. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowych inwestycji będą pełniły następujące osoby:

1) inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych: .……………………….

2) inspektor nadzoru robót sanitarnych: ………………………………………….

3) inspektor nadzoru robót elektrycznych: ………………………………………….

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

§ 7

Wynagrodzenie za przedmiot umowy i warunki płatności

1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie ryczałtowe (na podstawie art. 632 § 1 KC) za cały przedmiot umowy wynosi kwotę:

kwota netto: …………………………………. zł + podatek VAT (……%) tj. ……………………… zł

kwota brutto: ………………………………….. zł

(słownie brutto:………………………………………………………………………………………).

Wskazane powyżej wynagrodzenie obejmuje realizację następujących zadań:

1)Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie:

kwota netto: …………………………………. zł + podatek VAT (……%) tj. ……………………… zł

kwota brutto: ………………………………….. zł

(słownie brutto:………………………………………………………………………………………).

2)Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie:

kwota netto: …………………………………. zł + podatek VAT (……%) tj. ……………………… zł

kwota brutto: ………………………………….. zł

(słownie brutto:………………………………………………………………………………………).

2. Wynagrodzenie wskazane w  § 7 ust. 1 jest stałe  ryczałtowe na całkowity okrest trwania umowy, nie podlegające zmianom. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w § 7 ust.1 obejmuje również sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek w okresie gwarancji (60 miesiący od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót każdej inwestycji), a także udział w przeglądach gwarancyjnych.

3. Zamawiający zastrzega, iż 10% wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz 10%  wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 7 ust. 1 pkt 2 wypłaci Wykonawcy w 5 równych częściach po dokonanych corocznych przeglądach gwarancyjnych.

4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w punkcie § 7 ust.1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanych inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje również wszelkie ryzyka spowodowane jakimikolwiek warunkami pogodowymi (z wyjątkiem nadzwyczajnych niesprzyjających warunków pogodowych, które zostały uznane za siłę wyższą) i/lub znanymi lub nieznanymi niedokładnościami dokumentów przetargowych.

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie następowała po wystawieniu przez Wykonawcę faktur.

6. Wykonawca wystawi faktury częściowe po wykonaniu robót i wystawieniu faktur za roboty budowlane podlegające nadzorowi przez wykonawcę tych robót budowlanych oraz po zatwierdzeniu należytego wykonania tych robót przez odpowiednich inspektorów nadzoru.

7. Wartość wystawionych faktur częściowych musi być proporcjonalna do wartości odbieranych robót i nie może przekroczyć 1% wartości brutto faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 umowy.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane usługi nastąpi fakturą końcową, wystawioną na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wynagrodzeniem całkowitym za usługi nadzoru określone w § 1 ust.4 umowy, a sumą wartości faktur wcześniej wystawionych za usługi pełnienia nadzoru z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 umowy.

9. Płatność nastąpi na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury w PLN.

10. Wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą regulowane przez Gminę Smołdzino.

§ 8

Odbiory nadzorowanych robót

1. Inspektorzy nadzoru, o których mowa w § 6 umowy będą przystępować do odbioru elementów (części) robót w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych wpisem do Dziennika Budowy, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.

2. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty przez inspektorów w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

§ 9

Zwłoka i kary umowne

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne naliczane osobno na każde zadanie:

1) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w terminach wskazanych w 	§ 8 	ust. 1 i 2 umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 	7  ust.1 pkt. 1  albo 2 umowy (w zależności od tego, którego zadania dotyczy) za każdy dzień 	zwłoki;

2) za każdy przypadek nienależytego wykonywania obowiązków, o których mowa w § 1 	ust.4 pkt 1-33	umowy, w wysokości 0,03% wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie 	przedmiotu umowy, o 	którym mowa 	w  § 7 ust.1 pkt. 1  albo 2 umowy (w zależności od tego, 	którego zadania dotyczy);

3) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o 	których mowa w  § 1 ust. 4 pkt 30 umowy oraz niestawienie się w siedzibie Zamawiającego 	w celu złożenia informacji o stanie zaawansowania robót oraz ewentualnych 	problemach 	związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji, w wysokości 0,03% 	wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7  	ust.1 pkt. 1  albo 2 umowy (w zależności od tego, którego zadania dotyczy) za każdy dzień 	nieobecności;

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 	10%  wynagrodzenia 	ryczałtowego 	netto określonego w  §7  ust.1 pkt. 1  albo 2 umowy 
	(w zależności od tego, którego zadania dotyczy) umowy, z tym że kara ta nie wyklucza 	dochodzenia innych kar przewidzianych w umowie.

3.  Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.

4. Kary o których mowa w § 9 ust.2 pkt 1-4 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej wraz z uzasadnieniem.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.

6. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.

7. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

Rozwiązanie, odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.

3.W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 	nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 	umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 	od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług w ciągu 14 dni od daty przekazania 	placu 	budowy wykonawcy robót budowlanych bez uzasadnionych przyczyn pomimo 	wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie z tym, że Zamawiający ma prawo 	naliczania kar umownych za zwłokę na podstawie stosowania odpowiednio  §9 ust. 2 	pkt 4 umowy;

3) Wykonawca przerwał realizację usług nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie 	Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, z tym, że Zamawiający ma prawo 	naliczania kar umownych na podstawie stosowania odpowiednio  §9 ust. 2 pkt 4 	umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła Strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.

§ 11

Rozwiązywanie sporów

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, interpretacji lub rozwiązania, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.  Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. Wszelkie uzgodnione zmiany do umowy muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią umowy.

3.  Wykonawcy zakazuje się cesji ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

5. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy      będzie język polski.

6. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy.

7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Oferta Wykonawcy z postępowania publicznego

3. Lista Podwykonawców

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 7 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

.........................................						...........................dnia .........

/ pieczątka Wykonawcy /						                             /Miejscowość/

Oświadczenie

o posiadaniu wymaganych uprawnień

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
Kompleksową usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie. oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień).

.................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone do udostępniania oraz zabezpieczyć je (zabezpieczenie ww. informacji w sposób uniemożliwiający wgląd np. poprzez złożenie w ofercie  dokumentów lub załączników zawierających zastrzeżone informacje w nieprzezroczystych kopertach opatrzonych napisem: „INFORMACJE ZASTRZEŻONE”, albo w inny sposób uniemożliwiający wgląd)

W zakresie podwykonawców wypełnia wykonawca, który zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom. W przypadku nie zatrudniania podwykonawców w tabeli niniejszej zaleca się wpisać napis: „nie dotyczy”.